Reporte de donación – Biblioteca de Walmara

Con el presente reporte queremos agradecer a nuestros donantes su confianza en la ejecución de los proyectos planteados.

Uno de los primero compromisos que Abay adquirió en una de las visitas al colegio de Bacho Walmara fue la construcción de una biblioteca, pues hasta ahora los libros que habíamos comprado eran guardados en un almacén.

Tras reuniones con maestros y representantes de la administración decidimos construir un centro junto a la escuela pero que permitiera su uso también en horario extraescolar y en periodos vacacionales además de poder ser utilizado también por la población adulta.

En diciembre de 2011 la administración de Gaba Kemisa nos cedió 2 hectáreas para la construcción del centro además de para un proyecto de parcela de demostración agrícola.

Durante el presente año construimos cuatro módulos del Centro polifuncional en Gaba Kemisa (Walmara):

- Biblioteca.

- Aula polivalente.

- Casa de Voluntariado.

- Centro para programas sociales.

Planteamos también que la biblioteca sirviera en horario nocturno para la estancia de los maestros, y por ello se decidió también su acondicionamiento incluyendo luz eléctrica que inicialmente procede de un generador de combustible y que en el futuro esperamos conseguir mediante la instalación de un panel solar.

En julio se canalizó el agua del pozo que habíamos construido el pasado año hasta el Centro.

Desde julio contratamos a Tadelu, diplomada en contabilidad que además de amaríña habla el idioma local, oromiña, para las funciones de gestión del centro.

En agosto contratamos un guardia para el cuidado del centro, Adugna, quien además imparte también clases de alfabetización.

Aprovechando el trabajo de Lola, arquitecta que ha realizado las prácticas del Máster de Cooperación con nosotros le pedimos que nos diseñara las estanterías para la biblioteca cosa que hizo con mucho gusto como podréis ver. Luego solicitó junto con nuestro representantes y otros voluntarios (María, Jesús, Paula, Paco, Helena y Carmen) diferentes presupuestos y finalmente se desplazaron los carpinteros contratados desde Addis Abeba a Gaba Kemisa y montaron la estantería que incluye también armariada para poder guardar material didáctico.

También los voluntarios han comenzado a dotar la biblioteca con libros y material didáctico y tenemos pendiente (no lo ha permitido la época de lluvias que imposibilita el tránsito por la carretera de acceso a Gaba Kemisa) la compra de mesas y sillas, cosa que se hará durante el próximo mes.

En las estantería se han situado también fotografías transportadas por nuestros voluntarios y pertenecientes a la exposición “Etiopía Sin Fin”, que pasará a constituir una exposición permanente inicialmente en la nueva biblioteca y posteriormente en todo el centro.

Las clases de alfabetización que una vez dotada el aula polivalente se impartirán en el centro han comenzado tres días a la semana incluyendo los domingos y teniendo una masiva asistencia principalmente por parte de mujeres.

Además hemos contratado a dos auxliares sanitarias, Lommy y Kebebush, quienes han comenzado a impartir talleres de promoción de la salud.

Primeros planos del proyecto

Planos del Centro Abay en Gaba Kemisa-Walmara

Terrenos cedidos por la administración local

Comienza la cimentación del nuevo centro

Se emplea a más de cuarenta personas durante 3 meses

La construcción es sólida y duradera

Trabajos de finalización de obra

Finaliza la primera fase del Centro Polifuncional

Finalizan las obras de la biblioteca

Voluntarios y representantes de Abay trabajan en la pintura del centro

Lola, diseña el mobiliario para la biblioteca

La estantería diseñada para la ubicación de muebles y juegos

Distribución del mobiliario en la biblioteca

Los carpinteros se trasladan desde Addis para el montaje de las estanterías

La biblioteca comienza a albergar libros, juegos y cuadros de la exposición “Etiopía Sin Fin”

13 de septiembre de 2012

Francisco Carrión Talavera – Presidente de la Asociación Abay